# 2주 로그라이크 게임 기획서

던전 러너 (Dungeon Runner)

## 프로젝트 개요

| 제작 기간 | 2주 |
| --- | --- |
| 장르 | 탑다운 액션 로그라이크 |
| 플랫폼 | PC (키보드/마우스) |
| 아트 스타일 | 심플한 2D 픽셀 또는 기하학적 도형 |
| 프로젝트 목적 | 개인 취미 프로젝트 |

## 게임 루프

- 던전 입장 → 랜덤 생성된 방 진입

- 전투/이벤트 → 적 처치 또는 선택지 이벤트

- 보상 선택 → 무기/패시브 강화 중 하나 선택

- 다음 방 → 3~4개 경로 중 선택 (맵 표시)

- 보스 처치 → 클리어 또는 사망 시 처음부터

## 핵심 시스템 (2주 구현 스케줄)

### 1. 맵 생성 시스템 (2일)

- 고정된 방 레이아웃 5~7개 프리팹 제작

- 노드 기반 맵 (Slay the Spire 방식)

- 일반 전투 → 정예 전투 → 상점 → 보스 (총 12~15노드)

- 랜덤 배치만으로 변화 창출

### 2. 전투 시스템 (4일)

플레이어

- WASD 이동 + 마우스 방향 조준 + 클릭 공격

- 기본 무기: 총알형 투사체 발사 (연사, 데미지, 관통 등 스탯화)

- 체력/대시: 간단한 생존 메커닉

적 AI

- 기본 몬스터 3종: 돌진형, 원거리형, 소환형

- 보스 1종: 패턴 2~3개 (텔레그래프 표시)

### 3. 로그라이크 진행 요소 (3일)

전투 보상

- 무기 업그레이드 (3개 중 1개 선택)

- 패시브 아이템 (10종 정도, 중첩 가능)

메타 진행

- 영구 화폐로 시작 스탯 강화 (체력+10%, 공격+5% 등)

- 새 무기/캐릭터 언락 (2~3개면 충분)

난이도 조정

- 방 진행할수록 적 체력/공격력 스케일링

### 4. UI/메뉴 (2일)

- 메인 메뉴 (시작, 업그레이드, 설정)

- 게임 중 UI (체력, 현재 무기 스탯, 미니맵)

- 보상 선택 UI (카드 게임 개발 경험 활용!)

- 사망 화면 (획득 재화, 다시 시작)

### 5. 사운드/밸런스 (2일)

- 기본 효과음 (공격, 피격, 사망)

- 배경음악 1~2트랙

- 플레이테스트 & 밸런싱

### 6. 여유 시간 (1일)

- 버그 수정 및 폴리싱

## 차별화 포인트 (선택적 추가)

카드 게임 개발 경험을 활용한 아이디어:

- 보상을 "카드 덱" 개념으로 → 획득한 패시브를 카드처럼 시각화

- 시너지 시스템 → 특정 아이템 조합 시 특수 효과 (예: 불 관련 3개 = 폭발 데미지)

- "카드 버리기" 메커닉 → 상점에서 원치 않는 패시브 제거 가능

## 권장 기술 스택

| 엔진 | Unity (C#) - 2D 툴킷 활용 |
| --- | --- |
| 에셋 | Kenney.nl 무료 에셋 또는 간단한 도형 |
| 사운드 | freesound.org, incompetech |
| 맵 생성 | Scriptable Object 기반 노드 시스템 |

## 의욕 유지 전략

### 첫 3일이 승부처

취미 프로젝트는 초반에 눈에 보이는 성과가 있어야 의욕이 유지됩니다.

- Day 1: 캐릭터 움직임, 총알 발사, 적 처치

- Day 2: 방 클리어 → 다음 방 진행

- Day 3: 보상 획득 → 캐릭터 강화 체감

### 시작은 미친 듯이 단순하게

- 플레이어 = 파란 사각형

- 적 = 빨간 원

- 총알 = 노란 점

그래픽은 마지막 2일에 교체해도 충분합니다.

### "주스(Juice)" 과다 투여

타격감이 로그라이크의 생명입니다:

- 적 맞으면 → 하얗게 번쩍 + 약간 뒤로 밀림

- 적 죽으면 → 화면 쉐이크 + 파티클 + "쾅!" 효과음

- 레벨업하면 → 캐릭터 주변 링 이펙트 + "띠링~" 소리

### 매일 "새로운 것" 하나씩

- 월: 이동/공격 구현

- 화: 새 적 타입 추가

- 수: 첫 번째 패시브 아이템 (관통탄!)

- 목: 대시 스킬 추가

- 금: 보스 만들기

- 토: 친구한테 테스트 받기

- 일: 쉬면서 다음 주 계획

## 2주 제작 일정표

### Week 1: "움직이는 재미"

- 3일: 핵심 전투 (움직이고, 쏘고, 맞고, 죽고)

- 2일: 방 시스템 (다음 방, 선택지, 보상)

- 2일: 첫 플레이테스트 (친구나 동거인 테스터 섭외!)

### Week 2: "다양성"

- 3일: 적/아이템 종류 확장

- 2일: 메타 진행 (재화, 업그레이드)

- 2일: 폴리싱 (사운드, 이펙트, UI 정리)

## 의욕 떨어질 때 비상 플랜

| "이거 너무 복잡한데?" | 기능 하나 빼세요. 상점? 나중에. 스킬트리? 다음 버전. |
| --- | --- |
| "그래픽이 너무 구려..." | Asset Store에서 무료 팩 하나 다운. 10분이면 바꿔요. |
| "재미없는데?" | 주변 사람한테 플레이 시켜보세요. 남이 하는 거 보면 갑자기 재밌어 보여요. |

## 프로젝트 성공 기준

"완벽한 게임"을 만들려고 하지 마세요!

목표: "2주 만에 내가 5번 이상 플레이하고 싶은 게임"

이거면 성공입니다. 그 이상은 v2.0에서 하는 겁니다.